Lean Business Case – CRM de Aliados

# Objetivo General del Proyecto

# Implementar una plataforma CRM para centralizar y gestionar integralmente el ciclo de vida de los aliados comerciales, consolidando la información, interacciones, procesos comerciales y seguimiento de desempeño en una única solución, con el fin de incrementar la conversión de aliados, mejorar la productividad comercial, optimizar la experiencia de los aliados y habilitar el crecimiento escalable del negocio.

# Objetivo Ejecutivo

# Diseñar e implementar una solución CRM integrada que proporcione una visión 360° de los aliados, permita gestionar leads, onboarding, campañas comerciales e interacciones, y se integre con las plataformas corporativas existentes para fortalecer la gestión comercial y aumentar los ingresos generados a través del ecosistema de aliados.

# ¿Cuál es el problema?

Actualmente la gestión del relacionamiento con aliados se encuentra fragmentada en múltiples sistemas, archivos manuales y canales de interacción, lo que impide tener una visión integral del ciclo de vida del aliado.

Las interacciones y procesos se encuentran distribuidos en diferentes herramientas como Portal Aliados, sistemas internos de consulta, herramientas de contacto, Data Lake / Signups y múltiples archivos Excel utilizados por diferentes equipos.

Esto genera ausencia de trazabilidad del historial del aliado, duplicidad de esfuerzos entre áreas, procesos manuales intensivos, dificultad para segmentar aliados y baja capacidad de personalizar estrategias comerciales. El crecimiento del negocio (55.000 aliados activos y más de 100.000 gestionados incluyendo inactivos) exige una solución escalable.

# ¿Quién tiene el problema?

Usuarios internos: aproximadamente entre 250 y 300 colaboradores que interactúan con aliados (ejecutivos de cuenta, fuerza comercial, gestión de aliados, relacionamiento, operaciones, canales digitales, expansión comercial y medios de pago).

Usuarios externos: aliados comerciales (55.000 activos) y prospectos de aliados (~12.000 leads mensuales).

# ¿Por qué es importante resolverlo?

Las ventas gestionadas a través de aliados representan aproximadamente $290.000.000.000 COP mensuales. La falta de una gestión estructurada limita la capacidad de incrementar ventas, mejorar la experiencia del aliado y escalar el modelo comercial.

También genera ineficiencias operativas debido a tareas manuales y duplicadas.

# ¿Qué solución propones?

Implementar una plataforma CRM que centralice toda la información del ciclo de vida del aliado y permita gestionar leads, campañas comerciales, historial de interacciones y seguimiento de desempeño.

El CRM se integrará con sistemas existentes como Portal Aliados, Data Lake, herramientas de contacto y otras fuentes de información internas para generar una vista 360° del aliado.

# MVP del CRM

El MVP incluirá:

1. Vista 360 del aliado
2. Registro centralizado de interacciones
3. Gestión y seguimiento del onboarding
4. Gestión de campañas comerciales
5. Gestión de leads de aliados
6. Integración con Portal Aliados

Fases posteriores incluirán integraciones adicionales, analítica avanzada y automatizaciones complejas.

# Indicadores de éxito

Conversión de leads a aliados
Baseline: 58%
Meta: 68%

Crecimiento de ventas de aliados
Baseline: $290.000.000.000 COP mensuales
Meta: incremento aproximado del 30%

Tiempo de resolución de solicitudes
Baseline: entre 1 hora y 2 días
Meta: resolución casi inmediata

Productividad comercial
Baseline: 15–17 aliados por asesor
Meta: incremento del 10%

# Beneficios financieros

Ingresos incrementales estimados:
Conversión de nuevos aliados: ≈ $10.000 millones COP
Incremento de ventas aliados existentes: ≈ $19.700 millones COP

Total, ingresos incrementales:
≈ $29.700 millones COP

Eficiencia operativa estimada:
≈ $350 millones COP mensuales
≈ $4.200 millones COP anuales

# Inversión estimada

CAPEX inicial aproximado:
≈ $1.500 millones COP (implementación, integraciones y migración de datos)

OPEX anual estimado:
≈ $984 millones COP en licencias (205 usuarios x 100 USD por mes).

Horizonte financiero del proyecto: 5 años.

# Riesgos

Riesgo principal: subutilización de la herramienta.

Probabilidad: baja
Impacto potencial: hasta 40% de funcionalidades sin uso.

Plan de mitigación:
- Proceso formal de RFP
- Evaluación multidisciplinaria
- Definición clara de necesidades
- Roadmap de habilitación de funcionalidades
- Evaluación comparativa de proveedores.

# Dependencias

Dependencias internas:
Arquitectura empresarial, arquitectura de solución, arquitectura de datos, arquitectura de integraciones, equipos de desarrollo, data/BI, seguridad de la información, procesos, producto y PMO.

Dependencias externas:
Proveedor CRM, partner implementador y consultor externo Velasco y Calle para validación previa a la aprobación por presidencia.

Gestión de Tiempo

Historia de Usuario 1

Yo como Ejecutivo de cuenta

Quiero tener una vista 360° del aliado en una sola plataforma

Para consultar historial, desempeño, interacciones y oportunidades sin cambiar entre múltiples sistemas

Planning Poker (Story Points): 13

Justificación: Complejidad media-alta por integración de datos y procesos de negocio.

Historia de Usuario 2

Yo como Analista de relacionamiento

Quiero registrar y consultar todas las interacciones con los aliados

Para garantizar trazabilidad completa y continuidad en la gestión comercial

Planning Poker (Story Points): 8

Justificación: Complejidad media por centralización y consulta de información.

Historia de Usuario 3

Yo como responsable de onboarding

Quiero gestionar y dar seguimiento al proceso de vinculación de nuevos aliados

Para reducir tiempos de activación y mejorar la experiencia de ingreso

Planning Poker (Story Points): 5

Justificación: Funcionalidad acotada con dependencias moderadas.

Historia de Usuario 4

Yo como Gerente comercial

Quiero ejecutar campañas segmentadas utilizando información centralizada

Para incrementar la conversión y las ventas de los aliados

Planning Poker (Story Points): 13

Justificación: Complejidad media-alta por integración de datos y procesos de negocio.

Historia de Usuario 5

Yo como Líder de expansión comercial

Quiero administrar leads de aliados desde su captación hasta su conversión

Para aumentar la tasa de conversión del 58% al objetivo definido por el negocio

Planning Poker (Story Points): 21

Justificación: Alta complejidad por integración de múltiples fuentes, procesos y seguimiento del ciclo completo.

| Historia | Rol | Puntos |
| --- | --- | --- |
| HU-1 | Ejecutivo de cuenta | 13 |
| HU-2 | Analista de relacionamiento | 8 |
| HU-3 | Responsable de onboarding | 5 |
| HU-4 | Gerente comercial | 13 |
| HU-5 | Líder de expansión comercial | 21 |

Organizational Breakdown Structure